武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：3** **学号：2022302111059**  **姓名：姚新宇**

**项目名称：八爪鱼校园二手物品流转平台**

**小组成员：曹绮文、黄魏磊、杨志颖、刘旅畅**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、学习Vue3语言

2、了解CSS开发样式

3、做好管理员前端页面设计

4、完成管理员前端查询部分

1. **本周进度/任务完成情况**

1、对于Vue3语言有了基本的了解和掌握，基本能满足现在的开发需求。

2、对于CSS的学习还在初步阶段，管理员端界面不够美观。

3、没有好的前端设计想法，设计作品过于朴素，并且难以转化为界面。

4、查询相关功能结构和逻辑完成，但只有基本的CSS样式。

1. **下周的计划和项目任务**

1、深入学习设计和CSS样式，设计更加美观的网页界面。

2、学习并尝试移动端的界面开发。

3、了解SpringBoot相关，掌握全栈开发能力。

1. **存在的主要问题或特殊情况**

1、CSS样式多种多样，复杂不易掌握。  
2、界面设计元素陈旧，没有好的设计灵感。  
3、对用户端和后端的执行逻辑不够了解。