武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：3** **学号：2022302111059**  **姓名：姚新宇**

**项目名称：八爪鱼校园二手物品流转平台**

**小组成员：杨志颖、黄魏磊、曹绮文、刘旅畅**

**时间阶段：**第 2 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**

1、管理员端全部整合完成

2、管理员端与后端接口连接完成

3、为管理员端设置样式

4、学习并参与小程序开发

1. **本周进度/任务完成情况**

1、任务1基本完成

2、任务2基本完成

3、管理员端样式一般

4、正在参与中

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成小程序端工作

2、实现用户端、管理员端、后端三端统一

3、实现项目的完成和测试

4、将项目正式部署运行

1. **存在的主要问题或特殊情况**

1、对小程序端开发不了解不熟悉

2、样式设计复杂