武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工7班** **学号：**2022302111257 **姓名：刘旅畅**

**项目名称：八爪鱼校园二手物品流转平台**

**小组成员：曹绮文，黄魏磊，姚新宇，杨志颖**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成前端开发，完成前端逻辑的编辑；

2、优化界面样式；

3、和后端数据库进行连接；

4、协助小程序进行开发。

1. **本周进度/任务完成情况**

1、已经完成前端开发；

2、对界面样式进行了优化；

3、已经和数据库成功连接；

4、了解小程序端代码的结结构，以便实现需要的功能。

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成小程序端部分功能实现；

2、对后台管理部分的功能进行测试；

3、协助小程序端进行测试；

4、完成相关文档。

1. **存在的主要问题或特殊情况**

1、小程序端代码之前我不是很熟悉，需要花一点时间了解一下结构；

2、在和别人的代码进行整合时出现了一些bug；

3、小程序端代码编译总是会出现一些报错，可能因为少安装了一些东西。